ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения«Комплексное и устойчивое развитие Михайловского сельского поселения в

 сфере строительства, архитектуры и градостроительства на 2018-2020 годы» за 1 квартал 2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) |  Кол.-во шт.; км | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде(тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
|  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 |  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения Курганинского района» | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 5 485,7 | 561,6 | 561,6 |  |  |
| 2. | Обеспечение безопасности дорожного движения  | Администрация Михайловского сельского поселения | 1 | 2 305,3 | - | - |   |  |
| 3. | «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района* 1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию

  | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 200,0 | - | - |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 7 991,0 | 561,6 | 561,6 |  |  |

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации

Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова