ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Развитие коммунального хозяйства в Михайловском

сельском поселении  на 2018 - 2020 годы»  за  2018 год.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) | Кол.-во шт. | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду: Приобретение и ремонт насосов | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 234,3 | 234,3 | 234,3 | Выполнено |  |
| 2 | Мероприятия по развитию водопроводно-канализационного комплекса: ремонт водопровода экспертиза воды документация для получения лицензий для ЖКХ | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 808,8 190,2 40,2 578,4 | 757,4 190,2 40,2 527,0 | 757,4 190,2 40,2 527,0 | Выполнено Выполнено Выполнено |  |
|  | Организация газоснабжения населенных пунктов ПСД для газификации ул. Пролетарской ст. Михайловской; х. Сеятель и п. Веселый | Администрация Михайловского сельского поселения |  | 1 683,8 | 1 683,8 | 1 683,8 | Выполнено |  |

| 4 | Субсидии на покрытие убытков организациям ЖКХ в связи с реализацией населению коммунальных услуг в результате недополученных доходов | Администрация Михайловского сельского поселения | 1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  | 3 026,9 | 2 975,5 | 2 975,5 |  |  |

В течении  2018 года изменения в программу вносились 4 раза, в том числе постановлениями администрации от 2 апреля 2018 года № 62; 25 июня 2018 года № 111; 14 сентября 2018 года № 176; 17 декабря 2018 года № 293.

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации

Михайловского  сельского поселения                                                                                                                                        Н.В. Буданова