ОТЧЕТ
Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Комплексное и устойчивое развитие Михайловского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и градостроительства на 2021-2023 годы» за 3 квартал 2021 года.
№ п/п	Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение)	Кол.-во шт.; км	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.)	Профинансировано в отчетном периоде / (тыс.руб.)	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины не выполнения мероприятия
				Местный бюджет	Местный бюджет	Местный бюджет
1	«Капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения Курганинского района»	Администрация Михайловского сельского поселения		краевой бюджет 32 610,9	7 185,5	7 185,5
				местный бюджет / 8 467,5	1 179,0	534,2
2.	Обеспечение безопасности дорожного движения	Администрация Михайловского сельского поселения		2 294,3	1 062,2	220,5
3.	«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района / Мероприятия по землеустройству и землепользованию	Администрация Михайловского сельского поселения		100,0	0,0	0,0
	ИТОГО			43 472,7	9 426,7	7 940,2

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова