ОТЧЕТ
Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Комплексное и устойчивое развитие Михайловского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2022-2024 годы» за 2022 год.
№ п/п	Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение)	Кол.-во шт.; км	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.)	Профинансировано в отчетном периоде / (тыс.руб.)	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины не выполнения мероприятия
				Местный бюджет	Местный бюджет	Местный бюджет
1	«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Михайловского сельского поселения Курганинского района»	Администрация Михайловского сельского поселения		16 838,2	16 007,3	16 007,3	Выполнено	Остатки будут направлены на те же цели, в 2023 году
2.	"Обеспечение безопасности дорожного движения"	Администрация Михайловского сельского поселения		4 334,4	3 078,5	3 078,5	Выполнено	Остатки будут направлены на те же цели, в 2023 году
3.	«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района / Мероприятия по землеустройству и землепользованию	Администрация Михайловского сельского поселения		97,0	97,0	97,0
	ИТОГО			21 269,6	19 182,9	19 182,9

 В течении 2022 года изменения в программу вносились 3 раза, в том числе постановлениями администрации от 9 февраля 2022 года № 23, от 19 мая 2022 года № 64; от 29 декабря 2022 года № 198.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
Михайловского сельского поселения Н.В. Буданова