ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского сельского поселения
«Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения
Курганинского района на 2017-2019 годы» за 2017 год.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение)	Кол.-во шт.	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.)	Профинансировано в отчетном периоде / (тыс.руб.)	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)	Причины не выполнения мероприятия
				Местный бюджет	Местный бюджет	Местный бюджет
1	Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»: / Приобретение саженцев / 1.2 Выкос сорной растительности	Администрация Михайловского сельского поселения	100	46,5 / 53,1	46,5 / 53,1	0,0 / 53,1	Выполнено / Выполнено
2	«Уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения»: / 1.1 Оплата за уличное освещение / 1.2 Ремонт уличного освещения / 1.3 Устройство уличного освещения	Администрация Михайловского сельского поселения	29,9 кВт	350,1 / 272,3 / 192,5	350,1 / 230,0 / 192,5	350,1 / 230,0 / 192,5	Выполнено / Выполнено / Выполнено
3	«Содержание мест захоронения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района»	Администрация Михайловского сельского поселения		325,1	325,1	325,1	Выполнено
4	«Обустройство мест массового отдыха в Михайловском сельском поселении Курганинского района»: / 1.1 Сметная документация / 1.2 Баннеры, флаги, стелла, таблички, аншлаги, контейнеры для ТБО / 1.3 Оборудование для детских игровых площадок / 1.4 Уборка территории / 1.5. Капитальные ремонт парковой зоны (аллея славы) / 1.6. Благоустройство парковой зоны (стена Памяти, аллея для молодоженов) / 1.7. Приобретение малых архитектурных форм	Администрация Михайловского сельского поселения	1	6,4 / 119,4 / 200,0 / 565,0 / 316,9 / 526,0 / 201,0	6,4 / 119,4 / 200,0 / 499,5 / 316,9 / 455,0 / 201,0	6,4 / 119,4 / 200,0 / 499,5 / 316,9 / 455,0 / 201,0	Выполнено / Выполнено / Выполнено / Выполнено / Выполнено / Выполнено / Выполнено
5	«Дезинфекция территории Михайловского сельского поселения»	Администрация Михайловского сельского поселения		79,5	79,5	79,5	Выполнено
	ИТОГО			3 323,8	3 075,0	3 075,0

В течение 2017 года изменения в программу вносились 3 раза, в том числе постановлением администрации от 26 июня 2017 года № 184; 27 сентября 2017 года № 258; 20 декабря 2017 года № 313.
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
Михайловского сельского поселения Н. В. Буданова